[SK텔레콤 FLY AI] 프로젝트 기획서

본 기획서는 AI 해커톤(실전 프로젝트) 수행을 위한 계획 문서이자, 훈련 성과지표(서비스 구현·산출물 품질·멘토링 이행) 점검의 기준 자료로 활용됩니다.

작성 기준일 2026-08-07 · FLY AI 열정 6조 · 본문의 모든 수치는 부록 D의 출처 목록과 1:1로 대응합니다.

1. 프로젝트 개요

| 프로젝트명 | SoftReel — 숏폼 광자극 완화 필터 부제: 업로드 인코딩 단계에서 위험만 제거하고, 시청자가 버튼 하나로 켜고 끄는 광과민·편두통 대응 영상 필터 (제목 후보 비교는 부록 E 참조) |
| --- | --- |
| 팀(팀명) | 열정 6조 (SoftReel 팀) |
| 한 줄 소개 | 숏폼 영상이 업로드될 때 광과민성 발작·편두통을 유발하는 빛 자극만 자동으로 걷어내고, 시청자는 원본과 안전본을 버튼 하나로 전환해 볼 수 있게 하는 서비스. |
| 기술 키워드 | Computer Vision · ITU-R BT.1702-3 · OpenCV · FFmpeg/libavfilter · WebGL2 셰이더 · 시계열 신호처리(FFT·Gabor) · 심리물리 회귀모델 · 경량 장면분류(CLIP/CNN) · LLM 리포트 생성 · FastAPI |
| SK 연계 분야 | 미디어·콘텐츠 플랫폼(웨이브·에이닷 미디어 기능), AI 인프라 기반 미디어 트랜스코딩, ESG·디지털 포용(AI Accessibility), T가족·키즈 안전 시청 기능 |
| ESG 분야 | 사회(S) — 디지털 접근성·건강 취약계층 보호가 주축. 지배구조(G) 측면에서 콘텐츠 안전 규격 준수·투명한 판정 근거 공개가 부수적으로 발생. |
| 서비스 구현 형태 | API + 웹앱. 크리에이터 업로드 시점에 동작하는 인코딩 파이프라인 API(FastAPI + FFmpeg 필터)와, 판정 결과·전후 비교·토글을 보여주는 웹 데모 플레이어. |
| 핵심 AI 기능 | ① 연속 불편감 지표 학습 모델 — 사람 평가(심리물리) 라벨로 학습해, 이진 규격 판정이 버리는 "얼마나 불편한가"를 연속값으로 예측. 필터 최적화의 목적함수가 됩니다. ② 장면 유형 분류 기반 필터 강도 자동 결정 — 클립을 음악/게임/애니/일상 등으로 분류해 파라미터 프리셋을 자동 선택. ③ LLM 기반 크리에이터 리포트 생성 — 위험 구간을 "3.2~4.5초 구간, 초당 6회 적↔청 교대, 화면 62% 점유"처럼 자연어로 설명하고 편집 대안을 제안. |
| 담당 멘토 | SK텔레콤 한유진 멘토님 (구성원 멘토링) / 주간 멘토링 담당 멘토 추후 배정 후 작성 |
| 최종 작성일 | 2026. 08. 07. |

2. 목적 및 필요성

| 문제 인식 | ① 숏폼은 "보기 전에 이미 보고 있는" 매체다. 지상파 방송은 송출 전 광과민성 검사를 거치고(영국 Ofcom 2.12는 법적 의무), 넷플릭스는 납품 스펙에 BT.1702-3 검사를 명시한다. 그러나 숏폼은 이 관문이 통째로 없다. 더 결정적인 것은 소비 구조다. 롱폼은 썸네일을 보고 클릭하지만, 숏폼은 무한 스크롤 + 전체화면 자동재생이다. 경고를 띄우는 순간 노출은 이미 끝나 있다. "경고 후 스킵" 모델이 숏폼에서 구조적으로 실패하는 이유다. ② 피해자는 발작 환자만이 아니다. 광과민성 발작은 국내 약 7,500~1만 8,000명 규모다(부록 A-3). 반면 같은 자극에 반응하는 인구는 훨씬 넓다. 편두통은 국내 성인의 17.5%(엄격 기준 6.0%), 그중 발작 중 광공포증 동반이 80% 이상이며, 편두통 환자의 45%가 "빛의 깜빡임"을 유발요인으로 지목한다. 기전도 같은 자리를 쓴다 — 망막 ipRGC/원추 경로 → 시상 → 시각피질 과흥분성. Haigh 2012는 이를 한 문장으로 정리한다: "편두통 환자는 광과민성 간질 환자에게 발작성 EEG 활동을 유발하는 바로 그 시각자극에 혐오 반응을 보인다." (근거 전체는 부록 A) ③ 노출량이 이미 임상적으로 유의미한 수준이다. 국내 숏폼 이용자는 유튜브 쇼츠만으로 하루 약 55편을 본다(오픈서베이 2025). 소셜미디어 짧은 영상의 위반율 추정 대역 5~12%(기준 8.15%, 부록 B)를 적용하면 하루 3~7편, 연 1,000~2,400편의 규격 위반 콘텐츠에 무방비 노출된다. 10대는 숏폼 이용시간이 전체 평균의 1.7배(75분 vs 44분)라 하루 약 7.6편이다. ④ 그런데 고칠 도구가 없다. 시장은 "검출"로 꽉 차 있고(Harding FPA, Telestream, Interra, PEAT) "수정"은 비어 있다. hardingtest.com이 사람 손 수정 대행을 4,000편 넘게 판매하고 있다는 사실 자체가 자동 보정의 부재를 증명한다. 넷플릭스가 공식 권고하는 remediation 5가지도 전부 수작업이다. |
| --- | --- |
| 차별화 포인트 | ① 차단이 아니라 복원한다. 틱톡의 기존 기능(2020.11 발표, 2021.1 영국·아일랜드 롤아웃)은 "광과민성 영상 전부 건너뛰기"다. 콘텐츠를 통째로 버린다. 우리는 위험 성분만 제거하고 나머지는 남긴다. 실측 선명도 유지율은 27개 코퍼스 평균 93~112%다(실사 seg6 101.8%). ② 안전한 영상은 손대지 않는다. 위반이 없으면 재인코딩조차 하지 않는다. 27클립 검증에서 안전 클립 6편은 선명도 100.0%로 무개입 통과했다. 오탐으로 멀쩡한 영상 화질을 깎는 것은 미검출과 똑같이 나쁜 실패라고 본다. ③ 이진 규격이 못 보는 것을 본다. BT.1702는 초를 세는 이진 판정이라, 화소 델타를 8배 줄여도 개선이 0.9%로 기록된다. 우리는 조명공학의 M_P(시간축 가시성 지표, 3~80Hz)와 Wilkins 계열 1/f 이탈(공간축 불편감)을 결합한 연속 시공간 불편감 지표를 목적함수로 쓴다. 두 학계가 서로를 거의 인용하지 않는 빈 자리다. ④ 판정기와 필터를 분리한다. 필터가 자기 결과를 채점하면 그 숫자는 의미가 없다. 판정기(psecore)는 독립 모듈이고, 필터는 그 판정을 통과해야 하는 쪽에 선다. ⑤ 색 축을 임상 근거로 분리했다. Parra 2007에서 적↔청 교대의 발작 유발률이 100%(단색 적 88%, 청 72%)로 단연 높은데, DKL 기본축은 이 방향과 어긋난다. 그래서 RB를 별도 채널로 분리했다. 휘도만 보는 검출기는 등휘도 색 점멸에 구조적으로 눈이 먼다. |
| 기획 의도 | 어디에 개입할 것인가 — 업로드 인코딩 단계 + 시청자 토글 크리에이터가 영상을 올리면 인코딩 파이프라인이 위험을 판정하고, 위반이 있는 경우에만 안전 렌디션(safe variant)을 ABR 래더에 하나 더 굽는다. 시청자는 플레이어 설정에서 버튼 하나로 원본↔안전본을 전환한다. 기본값은 사용자가 정한다. 이 구조를 택한 이유는 세 가지다. 첫째, 시청자 단말에 계산 부담이 0이다. 실시간 셰이더 방식은 폰 GPU로도 되지만(추정 1080p 300fps) 배터리·발열·구형 단말 대응이 전부 리스크로 남는다. 인코딩 단계는 한 번만 계산하면 모든 시청자가 혜택을 본다. 둘째, 선택권은 그대로 지킨다. 멘토링에서 나온 "필터를 적용할지 사용자가 선택하게 하는 건 어떨까"와 "필터링하면 재미가 떨어지지 않을까"라는 두 지적에 동시에 답하는 형태다. 원본은 삭제되지 않고 그대로 있다. 셋째, DRM 벽을 우회한다. OTT(넷플릭스·디즈니+)는 Widevine L1/FairPlay로 디코딩 프레임이 보안 메모리에 있어 클라이언트 측 개입이 원천 불가다. 반대로 서버 측 인코딩 개입은 플랫폼이 스스로 하면 되므로 이 벽이 없다. 대신 반드시 붙여야 하는 것 — 인코딩 후 재검증. 같은 화소를 preset/crf만 바꿔 저장했더니 판정이 2.42초~8.96초로 흔들렸다. 필터를 통과시켜 놓고 인코더에서 다시 깨질 수 있다는 뜻이다. 그래서 파이프라인 마지막에 인코딩된 결과물을 다시 판정하는 게이트를 둔다. 어디까지가 규칙이고 어디부터가 AI인가 규칙 기반이어야 하는 것; BT.1702-3 규격 판정(6채널 + 패턴). 국제 규격 준수 증명이 목적이므로 결정론적이고 재현 가능해야 한다. 학습 모델로 대체하면 "왜 통과했는가"를 설명할 수 없다.. AI가 필요한 것; (1) 규격이 정의하지 않는 "얼마나 불편한가"의 연속 예측 — 사람 라벨 학습. (2) 콘텐츠 종류에 따라 달라져야 하는 필터 강도 — 장면 분류. (3) 크리에이터가 알아들을 수 있는 설명과 편집 대안 — LLM.. |

프로젝트 목표
(성공 기준) ... [정량 KPI]

K1 · 안전성 — 검증 코퍼스 27편(합성 23 + 실사 4)에서 BT.1702-3 표준 모드 위반 0.00초 통과 100%, 그리고 인코딩(H.264 3개 프리셋) 후 재판정에서도 100% 유지. 현재: 무손실 기준 27/27 달성, 인코딩 후 3개 프리셋 통과 확인.

K2 · 콘텐츠 보존 — 처리본 선명도(라플라시안 분산 비) 원본 대비 90% 이상을 코퍼스의 80% 이상에서 달성. 잔상 지표 ghost3 0.05 이하(대조군 눈금: 복사본 −0.005, (현재+직전)/2 0.500). 현재: 오프라인 psefield 0.018 달성.

K3 · 무개입 정확도 — 안전한 입력에 대한 오개입률 0% (현재 5/27클립에서 불필요 마스크 발생 → 제거 대상).

K4 · 실측 데이터 산출 — 숏폼 300편 전수 판정 데이터셋 구축 및 위반율 공개. 현재 전 세계적으로 숏폼 대상 실측치가 존재하지 않으므로(부록 B-1), 이 자체가 독립적인 기여물이다.

K5 · 처리 성능 — 1080p 30fps 클립 30초를 인코딩 포함 60초 이내 처리(오프라인 배치 기준 1× 이상).

[정성 기준]

Q1 — 육안 검증에서 원본/처리본을 나란히 놓았을 때, 위험 구간 밖에서 차이를 지적할 수 없을 것(평균이 아니라 최악 프레임 기준).

Q2 — 크리에이터가 리포트만 보고 어느 구간을 어떻게 고쳐야 하는지 알 수 있을 것.

::: {break=page}

:::

**3\. 프로젝트 설계**

**■ 주요 시스템 구성도(그래픽화 해서 이미지 삽입)**

```table

*\* 추후 입력 — 아래 텍스트 흐름도를 다이어그램으로 그려 삽입 예정 (2주차 산출)*

**[크리에이터 업로드]**

↓

**① 프로브 & 판정** `psecore` — 240p 분석, 6채널(LUM/RED/RG/BY/RB) \+ PATTERN, 프레임당 11\.3ms

↓

**② 위반 없음 → 무개입 통과** (재인코딩조차 하지 않음)

↓ *위반 있음*

**③ 장면 분류(AI\-2)** → 필터 파라미터 프리셋 자동 결정

↓

**④ 조명장 재합성 필터** `psefield` — 로그 영역 조명층/디테일층 분리, 스칼라 슬루 제한 `k = min(1, S_lum/|dY|, S_chr/|d_chr|max)`

↓

**⑤ 연속 불편감 지표(AI\-1)로 강도 최적화** — 판정 통과를 제약조건으로, 원본과의 거리를 최소화

↓

**⑥ 재판정 \+ 되돌림 가드** — 원본보다 나빠지면 원본 복원

↓

**⑦ 인코딩(H.264/AV1) → 인코딩 후 재판정 게이트** ← 여기가 이번 프로젝트의 신규 구간

↓

**⑧ 안전 렌디션을 ABR 래더에 추가** \+ 매니페스트에 `safe` 플래그

↓

**⑨ 크리에이터 리포트 생성(AI\-3)**

↓

**[시청자] 플레이어 토글 — 원본 ↔ 안전본 전환**

■ 주요 기능

| 번호 | 기능명 | 기능 설명 | AI 기술 활용 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 광자극 위험 판정기 psecore | ITU-R BT.1702-3 기반 6채널 검출(휘도·채도적색·적녹·청황·적청) + 규칙적 패턴 검출. 표준 모드(화면 25%)와 강화 모드(시야 10° 내 25%, 5초 누적)를 각각 보고 | 규칙 기반(의도적). 규격 준수 증명이 목적이므로 결정론적. 단, 움직임 보상 단계에 위상상관 신뢰도 게이트를 학습 기반으로 대체 검토 |
| 2 | 연속 시공간 불편감 지표 | 이진 판정이 버리는 정보를 연속값으로 복원. 시간축 M_P(3~80Hz, 15Hz 최고 민감) + 공간축 1/f 이탈 + 면적 선형 가중 | AI-1. 팀원·동기 20명 대상 심리물리 실험으로 라벨 수집 → 회귀 모델 학습. 이 모델의 출력이 필터 최적화의 목적함수가 됨 |
| 3 | 조명장 재합성 필터 psefield | 진폭을 일괄로 누르지 않고, 초당 2~3회만 원래 진폭을 남긴 뒤 나머지 점멸 프레임의 조명층만 "연속광이었다면"으로 재생성. 로그 영역 분리라 움직임·질감·엣지가 보존되고 광류 보간식 고스팅이 원리적으로 불가 | 전통 신호처리 기반. Lei et al. Blind Video Deflickering(CVPR 2023) 신경망 접근과 정량 비교 벤치마크 수행 |
| 4 | 장면 적응 파라미터 결정 | 클립을 음악/댄스, 게임, 애니메이션, 실사 일상 등으로 분류해 필터 강도·색축 가중치 프리셋을 자동 선택 | AI-2. CLIP 임베딩 + 경량 분류기. 장르별 위험 프로파일이 크게 다르다는 관측(부록 B-2)에 근거 |
| 5 | 인코딩 통합 & 이중 렌디션 | FFmpeg 필터로 포팅해 트랜스코딩 파이프라인에 삽입. 인코딩 후 재판정 게이트 통과 시에만 안전 렌디션을 ABR 래더에 추가하고 매니페스트에 플래그 기재 | 규칙 기반. 재판정 게이트는 판정기 재사용 |
| 6 | 크리에이터 리포트 & 시청자 토글 | 위험 구간 타임스탬프·지속시간·원인 채널·화면 점유율을 리포트로 제공하고, 웹 플레이어에서 원본↔안전본 토글 및 전후 비교 뷰 제공 | AI-3. LLM이 판정 로그를 자연어 설명과 편집 대안(컷 리듬 조정·적색 채도 감소·점유 면적 축소 등)으로 변환 |

■ 개발 환경

| OS / 인프라 | Ubuntu 22.04 (개발·CI), GPU는 Colab 또는 로컬 RTX급 1대 (셰이더 실측용). 배포 인프라는 3주차 확정 예정 |
| --- | --- |
| 개발 언어 | Python 3.11 (검출·필터·실험), C (FFmpeg libavfilter 포팅), GLSL (융합 셰이더), TypeScript (웹 데모 플레이어) |
| 프레임워크·라이브러리 | NumPy · OpenCV · SciPy · FFmpeg/libavfilter · FastAPI · PyTorch(지표 회귀·분류) · WebGL2 / hls.js |
| AI 모델 / API | CLIP(장면 임베딩), 자체 학습 회귀모델(불편감 지표), LLM API(리포트 생성). 구체 모델·API는 2주차 확정 |
| 배포·운영 환경 | * 추후 입력 — 데모는 컨테이너 기반 API + 정적 웹플레이어로 계획 |

4. 산출물 계획

| AI 기능 동작 증빙 계획 | ① 웹 데모 — 숏폼 클립을 업로드하면 판정 → 필터 → 인코딩 → 전후 비교를 보여주고, 플레이어 토글로 원본/안전본을 즉시 전환. ② 시연 영상 — 실사 위험 클립(콘서트 스트로브)의 전후 비교, 그리고 안전 클립이 무개입 통과하는 장면을 함께 담아 "오탐하지 않는다"까지 보임. ③ 기능 검증 결과 — 27개 코퍼스 전수 판정 로그(위반 초·채널·선명도·잔상), 인코딩 3개 프리셋 후 재판정 로그, 숏폼 300편 실측 결과표. 위반 구간 키프레임은 평균이 아니라 최악 프레임 기준으로 원본과 나란히 캡처. |
| --- | --- |
| 재현성 확보 계획 | 검증 측정은 전부 FFV1 무손실로 저장한 뒤 판정한다(H.264 경유 시 판정이 2.42~8.96초로 흔들리는 것을 확인했기 때문). 시드 고정, requirements.txt + Dockerfile, 코퍼스 생성 스크립트(make_synth.py 등) 동봉으로 합성 클립을 누구나 재생성 가능하게 한다. README에 1커맨드 실행 절차 기재. |
| 문서화 계획 | 아키텍처 다이어그램, 판정 체계 명세서(채널별 임계와 그 근거 출처), 필터 알고리즘 문서, 심리물리 실험 프로토콜 및 IRB성 고지문, 인코딩 파이프라인 통합 가이드, 한계·미검증 항목 목록(정직성 문서). |
| 데이터·모델 출처/라이선스 | 규격 ITU-R BT.1702-3, W3C WCAG 2.3.1, Ofcom Broadcasting Code §2.12 — 공개 표준. 검증 코퍼스 합성 23편은 자체 생성(정답을 알고 설계, 경계선 위/아래 쌍 + 음성 대조군 포함). 실사 4편은 학술적 검증 목적의 짧은 인용 범위로 사용하며 재배포하지 않는다. 숏폼 실측 300편 공개 접근 가능한 영상을 플랫폼 ToS 범위에서 분석 목적으로만 사용하고, 판정 통계만 공개하고 원본은 배포하지 않는다. 모델 CLIP(공개 가중치·라이선스 확인 후 사용), LLM은 API 호출. 참고 도구 PEAT는 비상업 한정 라이선스이므로 코드·결과를 본 산출물에 포함하지 않는다. |
| 보안·윤리·개인정보 고지 | ① 개인정보 — 영상 콘텐츠만 처리하고 시청자 식별정보는 수집하지 않는다. 심리물리 실험 참가자 데이터는 익명 ID로만 저장하고, 참가자에게 광과민성 병력이 있는 경우 참여를 배제한다. ② 안전 윤리 — 실험 자극이 그 자체로 위험할 수 있으므로, 자극 강도를 규격 이하로 제한하고 중단 버튼을 상시 제공하며 사전 고지·즉시 철회권을 보장한다. ③ 오분류 윤리 — 이 도구는 의료기기가 아니며 발작을 예방한다고 주장하지 않는다. "규격 위반 구간을 규격 이하로 낮춘다"까지가 우리가 검증한 범위이고, 산출물 전면에 이 한계를 명시한다. 안전을 과대 주장하는 것이 이 분야에서 가장 위험한 실패다. ④ 저작권 — 원본 영상의 무단 재배포 금지, 처리 결과는 검증 캡처 범위로만 공개. |
| 소스 저장소(Repository) | * 추후 입력 (저장소 생성 후) |

5. 확장성 및 ESG 기대효과

| 확장성·지속가능성 | 운영 비용이 구조적으로 낮다. 검출은 240p 고정 분석이라 해상도와 무관하게 프레임당 11.3ms이고, 위반이 없는 영상(추정 88~95%)은 재인코딩조차 하지 않는다. 즉 추가 트랜스코딩 비용은 위험 영상에만 발생한다. 확장 경로가 세 방향으로 열린다. (1) 숏폼 → 롱폼·라이브 스트리밍, (2) 영상 → 게임 화면·XR(South et al. CHI 2024가 VR 접근성 공백을 지적), (3) 판정기만 떼어낸 콘텐츠 안전 QC API로 B2B 판매. 벤치마크 가격은 Venera Pulsar PSE 애드온 SDR $90/시간, HDR $120/시간, hardingtest.com £30~45/건이다. 지표 자체가 자산이다. 연속 불편감 지표는 필터와 독립적으로 조명·디스플레이·게임 QA에 재사용된다. |
| --- | --- |
| 파급 효과 | ① 학술 — 조명공학의 시간축 가시성 지표(M_P, IEEE 1789, CIE TN 006)와 Wilkins 계열의 공간축 불편감 지표는 지금까지 서로를 거의 인용하지 않았다. 미 DOE 종합 리뷰 원문이 "no metrics have been proposed that specifically address consequences such as migraines or headaches" 라고 적시한 공백이다. 시공간 결합 모델 제안 + 심리물리 검증은 그 자체로 논문 단위 기여다. ② 산업 — 검출 시장은 분당 $1.5 수준으로 커모디티화되는 중이고 가치는 "수정"에 남아 있다. 자동 보정 도구는 이 이동의 앞자리다. ③ 규제 대응 — EU EAA(2025.6.28 적용, EN 301 549, 제재 최대 연매출 5%), 미국 ADA Title II → WCAG 2.1 AA(2027.4/2028.4 발효), 영국 Online Safety Act 2023의 섬광 이미지 전송죄(2024.1.31 시행). 글로벌 플랫폼은 이미 법적 노출이 있다. |
| SK 사업 연계 방안 | ① 미디어 플랫폼 — 웨이브 등 자사 미디어의 콘텐츠 QC 파이프라인에 판정 게이트를 삽입하고, 시청자 설정에 "빛 자극 완화" 토글을 제공. 국내 사업자가 선제 도입하면 EU·영국 진출 시 규제 대응이 미리 끝난다. ② AI 인프라 — 대량 트랜스코딩 워크로드는 SKT AI 인프라 사업과 직접 맞물린다. 위험 영상만 선별 처리하는 구조라 GPU 점유가 예측 가능하다. ③ 디지털 포용 / T가족·키즈 — 숏폼 최다 이용층이 10대(75분/일)이고 광과민성 발작의 호발 연령이 11~20세로 정확히 겹친다. 청소년 보호 기능과 자연스럽게 결합된다. ④ 에이닷 — 시청 전 "이 영상에 강한 빛 자극 구간이 있어요" 안내와 자동 완화 실행. |
| 환경(E) 가치 | 직접적 환경 가치는 크지 않다. 다만 안전 입력에 대한 무개입 통과 설계로 불필요한 재인코딩을 하지 않으므로, 전수 재처리 방식 대비 트랜스코딩 연산량과 그에 따른 전력 소비를 약 90% 절감한다(위반율 8% 추정 기준). 과대 주장하지 않고 부수 효과로만 기재한다. |
| 사회(S) 가치 | 본 프로젝트의 주된 가치. 직접 수혜 광과민성 발작 위험군 국내 약 7,500~1만 8,000명, 편두통 환자 국내 성인 약 250만 명(엄격 기준)~730만 명(개연 포함), 그중 발작 중 광공포증 동반 80% 이상. 간접 수혜 디지털 눈피로 유병률은 컴퓨터 사용자의 50% 이상, 컴퓨터시각증후군 통합 유병률 66%. 화면 노출 최고 사분위는 최저 대비 편두통 오즈비 1.37이다. 미진단 인구 1997년 포켓몬 사건에서 이송된 아동 대부분은 그전까지 자신이 광과민성인 줄 몰랐다. 이 서비스의 가치는 "환자가 스스로를 알고 설정을 켜는 것"에만 있지 않고, 모르는 사람도 보호받는 기본값을 만들 수 있다는 데 있다. |
| 지배구조(G) 가치 | 판정 근거를 채널·타임스탬프·임계값 단위로 공개해 "왜 이 영상이 걸렸는가"를 검증 가능하게 만든다. 콘텐츠 안전 심사가 블랙박스로 운영될 때 생기는 자의성 문제를 줄인다. 또한 국내에 법적 의무가 없는 상태(「광과민성 발작 예방 종합 가이드북 2026」이 *"현재 국내 … 법적 의무 사항은 없습니다"*라고 스스로 명시)에서 자율 규범의 실행 가능한 레퍼런스를 제시한다. |
| 실현 가능성 | 이미 검증된 것 — 6채널 + 패턴 검출기 동작, 27클립 전수 통과(위반 0.00초), 안전 입력 무개입 통과, 자동 되돌림 가드, 인코딩 3개 프리셋 후 재판정 통과, 잔상 0.018(대조군 눈금 검증됨), 검출 속도 프레임당 11.3ms(해상도 무관, 30fps 기준 3배속). 남은 작업의 성격 — 신규 발명이 아니라 통합과 검증이다. 인코딩 파이프라인 결합, 지표 학습, 숏폼 실측, 웹 데모. 6주 안에 닫을 수 있는 범위로 판단한다. 비용 — 학생팀 기준 무료 경로가 있다. FFmpeg/libavfilter는 오픈소스이고 vf_photosensitivity.c라는 자동보정 레퍼런스가 이미 존재한다. GPU는 Colab으로 대체 가능. |
| 기대효과 | 사용자 — 하루 3~7편(10대 약 7.6편)의 위험 콘텐츠 노출을 콘텐츠 손실 없이 제거. 기존 대안인 "전체 스킵"과 달리 볼 것을 잃지 않는다. 크리에이터 — 위험 구간을 자동으로 알려주고 자동으로 고쳐 준다. 현재 시장에서 이 작업은 건당 £30~45(영국) 또는 ¥6,600~19,800(일본)의 수작업 대행이다. 플랫폼 — EU·영국·미국 접근성 규제 대응 비용 절감, 브랜드 리스크 회피(2024.4 O2 Priority 광고는 Harding 테스트를 통과했음에도 이용자 우려로 자진 철회했다). 학술 — 숏폼 대상 광과민성 위반율 실측치는 현재 전 세계적으로 존재하지 않는다. 300편 데이터셋 공개는 후속 연구의 기준선이 된다. |

6. 추진 일정

| 구분 {bg=F3F4F5} | 추진 내용 {bg=F3F4F5} | 1주
8/4~8/10 {bg=F3F4F5} | 2주
8/11~8/17 {bg=F3F4F5} | 3주
8/18~8/24 {bg=F3F4F5} | 4주
8/25~8/31 {bg=F3F4F5} | 5주
9/1~9/7 {bg=F3F4F5} | 6주
9/8~9/14 {bg=F3F4F5} | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 기획 | 대상 확장 근거 확보 · 숏폼 타겟 확정 · 기획서 작성 | ● | ● | ○ | | | | | 기획 | 숏폼 300편 수집 및 전수 판정 → 위반율 실측 | ○ | ● | ● | ○ | | | | 설계 | 불편감 지표 6채널 확장 · 대비항 추가 | ● | ● | ○ | | | | | 설계 | 인코딩 파이프라인 + 이중 렌디션 구조 설계 | | ● | ● | ○ | | | | 개발 | FFmpeg 필터 포팅 · CLI 완성 | | ● | ● | ○ | | | | 개발 | 심리물리 실험 설계 → 20명 예비 실험 → 지표 회귀 학습 | | ○ | ● | ● | ○ | | | 개발 | 장면 분류기 · LLM 리포트 생성 | | | ○ | ● | ● | | | 개발 | 웹 데모 플레이어(토글·전후 비교) | | | | ● | ● | ○ | | 테스트·배포 | 27클립 + 인코딩 후 재판정 전수 회귀 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | | 테스트·배포 | 오개입 5클립 제거 · 육안 검증 | | | ○ | ● | ● | ○ | | 테스트·배포 | API 배포 · README · 재현성 패키징 | | | | | ● | ● | | 발표·시연 준비 | 시연 영상 · 발표자료 · 한계 문서 정리 | | | | | ○ | ● |

● 주 작업 / ○ 병행·준비

7. 멘토링 계획

| 회차 | 일정(예정) | 주요 점검·자문 내용 | 피드백 반영 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1회 (킥오프) | 8/6 (목) 완료 | 규칙 기반과 AI 파트의 경계 / 사용자가 강도를 조절할 수 있는지 / B2B 타겟(국내 영상 배포사가 적음) / 유튜브에 광자극 영상이 실제로 얼마나 많은가 / 필터링 시 재미 손실 우려 / 업로드 시점이 아닌 출력 시점 접근 / 대상자 규모 불명확 / 법적 의무 없는 상태에서 기업이 도입할 이유 | ① 공감대 → 편두통까지 대상 확장, 노출량 정량화(부록 A·B)로 문제 크기 제시. ② 실제 비율 → 숏폼 300편 실측을 KPI(K4)로 승격. ③ 사용자 선택 → 인코딩 단계 필터링 + 시청자 토글의 이중 렌디션 구조로 재설계. ④ 재미 손실 → 선명도 유지율·무개입 통과를 KPI(K2·K3)로 명문화. ⑤ AI 경계 → §2 기획 의도에 규칙/AI 분리표 삽입. ⑥ 법적 이유 → EU EAA·ADA·영국 OSA 근거 정리(§5) |
| 2회 (중간 점검) | 8/13 (목) | 숏폼 실측 중간 결과 검토 / 인코딩 파이프라인 구조 타당성 / 심리물리 실험 설계 윤리·표본 / 데모 범위 확정 | * 추후 입력 |
| 3회 (최종 점검) | 8/20 (목), 8/27 (목) | 지표 학습 결과와 필터 성능 상관 / 데모 완성도 / 발표 서사 — 한계를 어디까지 정직하게 드러낼 것인가 / 산출물 재현성 | * 추후 입력 |

8. 역할 분담

| 성명 | 담당 역할 및 주요 활동 |
| --- | --- |
| * 추후 입력 | 판정기·지표 — psecore 유지보수, 불편감 지표 6채널 확장, 심리물리 실험 설계·집행 |
| * 추후 입력 | 필터 엔진 — psefield 개선, FFmpeg/libavfilter 포팅, 셰이더 프로토타입 |
| * 추후 입력 | 파이프라인·백엔드 — 인코딩 통합, 재판정 게이트, 이중 렌디션, FastAPI |
| * 추후 입력 | 데이터·AI — 숏폼 300편 수집·전수 판정, 장면 분류기, LLM 리포트 |
| * 추후 입력 | 프론트·문서 — 웹 데모 플레이어, 전후 비교 뷰, 문서화·발표자료 |

9. 예상 문제점 및 해결방안

| 구분 | 예상 문제점 | 해결 방안 |
| --- | --- | --- |
| 기술 | 인코딩이 판정을 깨뜨린다. 같은 화소를 preset/crf만 바꿔 저장했더니 판정이 2.42~8.96초로 흔들렸다. 필터를 통과시키고도 인코더에서 다시 위반이 생길 수 있다 | 파이프라인 마지막에 인코딩 후 재판정 게이트를 필수로 둔다. 실패 시 필터 강도를 한 단계 올려 재시도하고, 검증 측정은 전부 FFV1 무손실로 수행한다 |
| 기술 | 안전한 영상에 불필요하게 개입한다. 27클립 중 5편(02·11·14·21·28)에서 마스크가 켜져 선명도를 깎는다(14: 79.6%) | 필터 내부 검출기를 psecore와 완전히 동일하게(면적·동기화 규칙까지) 맞춘다. K3(오개입률 0%)를 별도 KPI로 두어 회귀 테스트에 넣는다 |
| 기술 | 색 임계에 임상 근거가 없다. 적↔청은 Parra 2007로 확보했으나 적↔녹·청↔황 임계는 여전히 추정치다. slew_chroma = 0.010도 경험값 | 문헌 추가 조사 + 심리물리 실험에 등휘도 색 점멸 조건을 포함해 자체 데이터로 캘리브레이션. 미확정임을 산출물에 명시하고 표준 모드/강화 모드로 분리 보고 |
| 기술 | GPU 이식이 미검증이다. 폰 GPU 1080p 300fps는 대역폭 계산에 근거한 추정치이며, 컨테이너에 GPU가 없어 실측하지 못했다 | 인코딩 단계 방식이므로 실시간 성능은 본 과제의 필수 경로가 아니다. 셰이더는 데모용 부가 목표로 강등하고, Colab에서 1회 실측만 확보 |
| 데이터 | 실사 검증 표본이 부족하다. 27편 중 실사는 4편뿐이다 | 숏폼 300편 실측(K4)이 그대로 실사 표본 확대다. 장르별 층화 표집으로 음악·게임·애니·일상을 고르게 담는다 |
| 데이터 | 숏폼 위반율에 직접 근거가 없다. 현재 추정은 소셜미디어 GIF 8.15%에서 유추한 값이다(부록 C-1) | 기획서에 추정임을 명시하고 대역(5~12%)으로 제시. 2~3주차 실측으로 대체하며, 실측치가 추정 대역을 벗어나면 기획 근거를 수정 공개한다 |
| 사업 | 국내에 법적 의무가 없다. 「가이드북 2026」이 스스로 명시하고 있어 국내 수요는 자발적이다 | 국내는 자율·브랜드 리스크 관점, 해외는 규제 관점(EU EAA·ADA·영국 OSA)으로 시장을 분리해 설명한다. 과장하지 않고 정직하게 발표한다 |
| 사업 | 필터로 콘텐츠 재미가 손상될 우려(멘토 지적) | 차단이 아닌 복원 방식, 무개입 통과, 시청자 토글로 3중 대응. 선명도 유지율을 정량 KPI(K2)로 두고 시연에서 전후 비교를 직접 보인다 |
| 범위 | OTT는 DRM 때문에 불가능하다. Widevine L1/FairPlay 환경에서는 디코딩 프레임 접근 자체가 막힌다 | 대상을 비DRM 숏폼(쇼츠·릴스·틱톡)과 업로드 파일로 명시적으로 한정한다. OTT는 "플랫폼 제휴 시 서버 측 적용 가능"으로만 기술하고 데모 범위에서 제외 |
| 윤리 | 심리물리 실험 자극 자체가 위험할 수 있다 | 자극 강도를 규격 이하로 제한, 광과민성 병력자 참여 배제, 중단 버튼 상시 제공, 사전 고지·즉시 철회권 보장 |
| 윤리 | 안전 과대 주장의 위험 | "발작을 예방한다"가 아니라 "규격 위반 구간을 규격 이하로 낮춘다"까지만 주장한다. 의료기기가 아님을 산출물 전면에 명시 |

10. 결과물 형태

| 소스 저장소(Repo) 링크 | * 추후 산출물 제출 시 입력 |
| --- | --- |
| README / 실행 안내 | * 추후 산출물 제출 시 입력 |
| 배포 링크 또는 시연 영상 | * 추후 산출물 제출 시 입력 |
| 발표자료(PPT 등) | * 추후 산출물 제출 시 입력 |

끝.

부록 A. 대상 확장의 근거 — 왜 발작 환자에서 편두통까지인가

A-1. 기전이 같은 자리를 쓴다

빛이 뇌에 도달하는 경로는 "보는" 경로 하나가 아니다. 망막의 멜라놉신 함유 신경절세포(ipRGC)는 시각 형성과 무관한 비영상 경로로 후시상에 직접 투사하고, 이 뉴런들은 경막 자극에 반응하며 체성감각피질과 도피질 등 통증 처리 영역으로 광범위하게 뻗는다. Noseda 등이 이를 입증한 방식이 결정적이다 — 완전 실명 환자에서도 빛에 의한 편두통 악화가 나타났다. 상이 맺히지 않아도 빛이 통증을 키운다는 뜻이다.

| 근거 | 핵심 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| ipRGC → 시상 → 삼차신경혈관계 경로 | 완전 실명 환자에서도 빛에 의한 두통 악화 확인. 후시상 뉴런이 ipRGC 직접 입력을 받고 통증 처리 피질로 투사 | Noseda et al., Nature Neuroscience 2010;13(2):239-245 |
| 파장 의존성 | 고휘도에서 백·청·호박·적색은 약 80%의 환자에서 두통 악화, 녹색(530nm)만 예외로 통증 15~20% 감소. 쥐 후시상 뉴런은 청색에 최대·녹색에 최소 반응 | Noseda et al., Brain 2016;139(7):1971-1986 |
| 발작 간 멜라놉신 과민 | 편두통군의 광혐오 역치가 대조군보다 0.55 log unit 낮음(p<0.001). 멜라놉신 기여도가 원추 휘도 경로의 약 1.5배 | Zele et al., Cephalalgia 2021;41(2):217-226 |
| 시각피질 과흥분성 | 조짐편두통에서 TMS 인광 역치 MD −28.33(95% CI −36.09~−20.58), 인광 발생 OR 4.21(1.18~15.01) | Brigo et al., J Headache Pain 2012;13(5):339-349 |
| 편두통–간질 공통 기전 | 간질 환자 중 편두통 유병률 8~24%(일반인구의 약 2배), 편두통 환자 중 간질 유병률 중앙값 5.9%(일반인구 0.5~1%). 양쪽 모두 TMS·유발전위에서 피질 과민성 확인 | Rogawski, Jasper's Basic Mechanisms of the Epilepsies 4th ed., 2012 |

A-2. 자극 파라미터가 겹친다 — 그래서 같은 검출기가 통한다

이것이 기술적으로 가장 중요한 연결고리다. 발작을 유발하는 자극과 두통·눈피로를 유발하는 자극이 같은 주파수 대역과 같은 공간 패턴 규칙 위에 있다.

| 축 | 발작 기준 | 두통·불편감 기준 | 겹침 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주파수 | 3~65Hz, 정점 15~25Hz | 정점 약 10~15Hz, 직접 플리커 인지 3~90Hz | 거의 완전히 겹침 |
| 플리커 검출 임계 | — | M_DT 5Hz 0.85% / 15Hz 0.54%(최고 민감) / 60Hz 56.16% | 최고 민감 대역이 최고 위험 대역과 일치 |
| 공간 패턴 | 명암 줄무늬 5쌍 초과 시 위험, 50cd/m² 초과 | 3 cpd 격자에서 시각 왜곡 최대 | 규칙적 고대비 패턴이라는 동일 조건 |
| 면적 | 시야의 10~25% 이상 | 불편감은 자극이 투사되는 시각피질 면적에 선형으로 증가 | 면적 의존성 공유 |

Haigh 등의 편두통 환자 대상 실험은 이 연결을 직접 문장으로 적었다 — "편두통 환자는 광과민성 간질 환자에서 발작성 EEG 활동을 유발하는 시각자극에 혐오 반응을 보인다." 실측으로도 드리프팅 격자 불쾌 역치가 편두통군 49.95 vs 대조군 65.40(p=0.035)으로 유의하게 낮았다. Karanovic 등은 10Hz 전면 플리커에서 정상인이 습관화되는 반면 편두통 환자는 **감작(sensitization)**된다는 것도 보였다(편두통군 14명 중 9명이 두통 악화로 중도탈락).

A-3. 대상 규모가 두 자릿수 이상 커진다

| 집단 | 규모 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 국내 광과민성 발작 위험군 | 약 7,500~1만 8,000명 (뇌전증 25만~36만 명 × 광과민 3~5%) | 정기영, Epilia 2020;2(1):17-20 / Epilepsy Foundation |
| 국내 편두통(엄격 기준 6.0%) | 성인 약 250만 명 | Kim et al., Cephalalgia 2013;33(13):1106-1116 |
| 국내 편두통 스펙트럼(개연 포함 17.5%) | 성인 약 730만 명 | 동일 |
| 그중 발작 중 광공포증 동반 | 80% 이상, 전용 설문 사용 시 82.5% | Villar-Martinez & Goadsby, touchREVIEWS in Neurology 2022 |
| 발작 간에도 빛 민감 | 76% (29명 중 22명) | Seidel et al., J Headache Pain 2017;18:18 |
| 빛의 깜빡임을 유발요인으로 지목 | 편두통 환자 45% (대조군 6%) | Miller et al., Lighting Res & Technol 2022 내 인용 ※원출처 미추적 |
| 밝은 빛을 유발요인으로 지목(조짐편두통) | 61% (유발요인 순위 2위) | Hauge et al., Cephalalgia 2010;30(3):346-353 |
| 전정편두통 환자 중 flicker로 어지럼 유발 | 65.57% (대조군 35.52%, N=366) | Zou et al., Neurology and Therapy 2024 |
| 컴퓨터시각증후군 통합 유병률 | 66% (45개 연구·17,526명 메타분석) | Anbesu & Lema, Scientific Reports 2023;13:1801 |
| 화면 노출 최고 vs 최저 사분위 편두통 위험 | OR 1.37 (95% CI 1.14~1.66), 무조짐편두통 OR 1.50 | Montagni et al., Cephalalgia 2016;36(11):1020-1027 |
| 전 세계 편두통 유병자 | 11억 6,000만 명 (GBD 2021) | Yu et al., Pain and Therapy 2025;14(1):297-315 |

주의 — 쓰지 않기로 한 근거. Meares-Irlen 증후군(시각 스트레스) 유병률 12~15%는 자극적인 수치지만 본 기획서에서 사용하지 않는다. 미국소아과학회·안과학회·소아안과학회 공동 반대 성명과 Griffiths 2016 시스템 리뷰가 효과를 부정하고 있어 논쟁적이다. 근거의 총량보다 근거의 안정성을 택했다.

부록 B. 숏폼 노출량 — 얼마나 오래, 몇 편을 보는가

B-1. 이용 시간 (연령대별)

| 연령 | 숏폼 일평균 이용시간 | "짧은 영상" 주 시청 비율 |
| --- | --- | --- |
| 10대 | 75분 | 57.4% |
| 20대 | 54분 | 61.5% |
| 30대 | 41분 | 55.1% |
| 40대 | 40분 | 55.2% |
| 50대 | 33분 | 49.2% |
| 전체 | 44분 | 55.9% |

출처: 이용시간은 CJ메조미디어 「2025 타겟 분석 리포트」(2025.4.29 발표, 만15~59세 1,000명). 시청 비율은 나스미디어 「2025 NPR」(2025.1.13~15, 만15~69세 2,000명).

참고 지표 — 국내 숏폼 이용률은 조사마다 편차가 크다. 국가승인통계인 한국콘텐츠진흥원 「2025 콘텐츠 이용행태 조사」(10세 이상 6,554명 대면)는 58.6%, 나스미디어 「2026 NPR」의 "하루 1회 이상 시청"은 82.5%(하루 3회 이상 60.5%)다. 정의가 다르므로 병기한다. 청소년은 "매일 본다"가 **49.1%**로 2022년 0.2%에서 급증했다(한국언론진흥재단 2025).

B-2. 시청 편수 — 두 독립 출처의 교차검증

| 항목 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 유튜브 쇼츠 | 일 4.3회 × 1회당 12.8개 = 약 55편/일 | 오픈서베이 「소셜미디어 트렌드 리포트 2025」(2025.9.3~9, 만15~59세 3,000명) |
| 인스타 릴스 | 일 3.4회 × 1회당 13.2개 = 약 45편/일 | 동일 |
| 1회 연속 시청 시간 | 평균 21분 (10대는 "1시간 이상" 26%) | 컨슈머인사이트 2025.8.14 (14세 이상 3,151명) |
| 평균 영상 길이 | 쇼츠 41.0초 / 릴스 33.0초 / 틱톡 61.3초 | 오픈서베이 2023 (1,559명) |
| 평균 샷(컷) 길이 | 2.59초 (약 0.39컷/초, 분당 23컷) | Zhu et al., AutoShot, arXiv:2304.06116 (숏폼 853편·96만 프레임) ※중국 Kuaishou 기반 |
| (글로벌 참고) 틱톡 시청 편수 | 중앙값 89.9편/일, 27분/일 | Zannettou et al., CHI 2024 (347명 데이터 기부, 920만 뷰) |

교차검증 — 55편 × 41초 + 45편 × 33초 = 62.3분. 여기에 완주율 보정(CHI 2024: 45%가 끝까지 시청, 참여자 70%는 30~50%만 시청 → 평균 시청비율 0.6 가정)을 적용하면 37.4분. 메조미디어의 전체 평균 44분과 같은 자릿수로 수렴한다. 서로 다른 두 조사기관의 값이 독립적으로 일치하므로, 편수 추정을 신뢰 가능한 범위로 본다.

B-3. 왜 숏폼이 특별히 위험한가 — 구조적 차이

롱폼은 썸네일 → 클릭 → 재생이라 노출 전에 판단할 순간이 있다. 숏폼은 무한 스크롤 + 전체화면 자동재생이라 판단 순간이 없다. 평균 41초짜리를 하루 55편 본다는 것은 하루 55회의 무예고 시각 전환을 겪는다는 뜻이다.

이 구조 때문에 기존 대응책 두 가지가 모두 무력해진다. 경고 표시는 경고가 렌더링되는 순간 노출이 이미 시작돼 있고, 전체 스킵(틱톡의 현행 방식)은 위험 영상을 통째로 버려 사용자가 볼 것을 잃는다. ASSETS 2024의 사용자 연구도 같은 지점을 짚는다 — 사용자는 콘텐츠 차단보다 위험 구간 스킵을 선호하고, 모호한 일반 면책 대신 정확한 타임스탬프·지속시간·심각도를 원한다. 우리 접근(위험 성분만 제거)은 이 선호와 정렬된다.

숏폼 이용 최다 연령대(10대, 75분/일)와 광과민성 발작 호발 연령(11~20세, 첫 광유발 발작은 거의 항상 20세 이전)이 정확히 겹친다. 이는 우연이 아니라 대응이 시급한 이유다.

부록 C. 숏폼 위험 콘텐츠 비율 — 귀납 추정과 그 한계

먼저 분명히 할 것: 직접 측정치는 존재하지 않는다.

유튜브 쇼츠·릴스·틱톡 영상을 표본 추출해 광과민성 기준 위반율을 측정한 학술 연구는 검색 범위 내에 없다. 따라서 아래는 인접 매체로부터의 귀납 추정이며, 본 프로젝트의 KPI K4(숏폼 300편 실측)로 대체될 예정이다. 이 공백 자체가 프로젝트의 기여 지점이기도 하다.

C-1. 추정의 전제들

| 번호 | 전제 | 근거 | 신뢰도 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 소셜미디어 GIF 2,000편 중 **8.15%**가 광과민성 기준 위반 (99% CI 6.65~9.85%). 플랫폼별 Tenor 10.0%·Tumblr 8.4%·Twitter 7.6%·GIPHY 6.6%, 플랫폼 간 유의차 없음(p=0.284) | South, Saffo & Borkin, CHI 2021 (Best Paper Honorable Mention). PEAT 기반 자동 검사 | 높음 — 동료심사, N=2,000 |
| P2 | 위험 유형 내역: 섬광 4.70%, 반복 패턴 3.35%, 적색 전환 0.6% | 동일 | 높음 |
| P3 | 게임 콘텐츠는 훨씬 위험하다. 유명 게임 목록에서 Harding FPA 40~100% 실패(Forbes 베스트 FPS 5/5, CNET 2015 7/8) | Solodar, Seizures from Video Games | 낮음 — 비동료심사, 타이틀당 1.5시간 플레이 기준 |
| P4 | 스트로브 조명은 실제 발작으로 이어진다. 네덜란드 EDM 페스티벌 28개·방문객 40만 명에서 발작 39건, 야간(스트로브) 위험이 주간의 약 3.5배 | BMJ Open 2019;9:e030522 | 높음 (단, 목격자 신고 기반이라 저자가 과소추정이라 명시) |
| P5 | 국내 숏폼 장르 상위는 예능·오락 편집본 62.1%, 드라마 편집본 38.1%, 생활정보 36.9%(중복응답). 상위 두 장르가 모두 빠른 컷 편집이 적용된 재편집물 | 한국콘텐츠진흥원 2025 (국가승인통계, 6,554명) | 높음 |
| P6 | 자체 실사 검체에서 위반이 실제로 나온다. 콘서트 클립 6초 구간에서 6.21초 위반 판정 | 본 프로젝트 실측 (FFV1 무손실 기준) | 표본 4편으로 소규모 |

C-2. 추정 대역

| 시나리오 | 위반율 | 산출 논리 |
| --- | --- | --- |
| 보수(하한) | 약 5% | P1의 99% CI 하한 6.65%에서, 숏폼의 실사 비중이 GIF보다 높다는 점을 감안해 하향 조정. GIF 중 섬광 단독(4.70%)에 근접 |
| 기준 | 약 8% | P1의 점추정 8.15%를 그대로 사용. 짧은 길이·고자극 편집·소셜 배포라는 성격이 가장 가까움 |
| 상한 | 약 12% | 장르 가중 반영. 음악·댄스·게임 계열을 약 20~25%로 보고 해당 장르 위반율 20~30%, 나머지 5% 가정 시 약 9~10%. 여기에 2020년 이후 편집 속도 상승 트렌드를 더해 12%를 상한으로 |

C-3. 이 추정이 함의하는 노출량

유튜브 쇼츠 55편/일 기준:

| 위반율 | 일 노출 | 연 노출 |
| --- | --- | --- |
| 하한 5.0% | 2.8편 | 약 1,000편 |
| 기준 8.15% | 4.5편 | 약 1,640편 |
| 상한 12.0% | 6.6편 | 약 2,410편 |

10대는 이용시간이 전체 평균의 1.7배(75분/44분)이므로 기준값 적용 시 하루 약 7.6편이다.

C-4. 논리 비약 점검 — 이 추론에서 약한 고리는 어디인가

기획서에서 가장 공격받기 쉬운 지점을 미리 적어 둔다.

| # | 비약 지점 | 왜 문제인가 | 어떻게 다뤘는가 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | GIF ≠ 숏폼 | GIF는 무음 루프·애니메이션·리액션 중심이고 숏폼은 실사 비중이 높다. 편향 방향조차 불분명하다 | 점추정 대신 대역(5~12%)으로 제시하고, "직접 측정치 부재"를 본문에 명시. 300편 실측으로 대체 예정 |
| L2 | 규격 위반 ≠ 증상 발생 | BT.1702 위반은 "규격 초과"이지 개인별 증상 유발 확률이 아니다. 8%가 곧 8%의 사람이 아프다는 뜻이 아니다 | 본문 전체에서 "위반율"과 "증상 발생률"을 절대 섞지 않는다. KPI도 "규격 이하로 낮춘다"까지만 주장 |
| L3 | 컷 전환율 → 플래시 아님 | 평균 0.39컷/초는 BT.1702의 초당 3회 기준에 한참 못 미친다. "숏폼은 컷이 빠르니 위험하다"는 직접 추론이 성립하지 않는다 | 컷 레이트는 위험의 **간접 지표(장르·편집 스타일 대리변수)**로만 쓰고, 위반 근거로 제시하지 않는다 |
| L4 | 게임 40~100%는 클립 단위가 아니다 | 1.5시간 플레이에서 문제 구간 1곳만 나와도 "실패"다. 30초 클립의 위반 확률은 훨씬 낮다 | 상한 시나리오에서 게임 장르 위반율을 40~100%가 아닌 20~30%로 하향 적용 |
| L5 | 편두통 유병률 ≠ 숏폼으로 증상을 겪는 인구 | 편두통 730만 명이 전부 숏폼 때문에 아픈 것이 아니다 | "발작 중 광공포증 80%", "flicker 유발 65.57%", "빛 깜빡임을 유발요인으로 45%" 같은 조건부 비율을 함께 제시해 모집단을 좁힌다 |
| L6 | 8.15%는 2020년경 데이터 | 이후 숏폼 편집 트렌드가 더 빨라졌다면 과소추정이다 | 과소추정 가능성을 상한 시나리오 근거로 명시. 실측으로 확인 |
| L7 | 환자 측 수요 근거가 N=5다 | "5명 중 0명이 기존 보호 기능을 상시 사용"은 강한 문장이지만 표본이 5명이다 | 인터뷰 결과임을 명시하고, ASSETS 2024·CHI 2021의 설계 시사점과 함께 보조 근거로만 사용 |
| L8 | "컷 편집이 많은 재편집물 = 위험" | 예능·드라마 편집본 비중이 높다는 사실만으로 위험을 단정할 수 없다 | 장르 구성은 표집 설계의 근거(층화 기준)로만 쓰고, 위반율 추정의 직접 전제로는 쓰지 않는다 |

C-5. 미확보 항목 (정직성 기록)

- 숏폼 플랫폼 대상 위반율 직접 측정 연구 — 부재

- 유튜브·릴스·틱톡의 컷 레이트 직접 측정 — 부재(중국 Kuaishou 기반 AutoShot만 확보)

- Ofcom·방송통신심의위원회의 광과민성 위반 연간 집계 통계 — 부재(개별 심결례만 공개)

- Harding FPA 대량 검사 통계 — 비공개(자사 표기 "2010년 이후 4,000편 이상 수정"만 확인)

- 광과민성으로 인한 콘텐츠 회피에 대한 대규모(N≥100) 정량 설문 — 부재

- 숏폼 장르의 음악/댄스/게임/뷰티 세부 비율 — 국내 조사는 "예능·드라마 편집본" 분류를 사용해 미확보

부록 D. 출처 목록

D-1. 규격·지침

- ITU-R BT.1702-3, Guidance for the reduction of photosensitive epileptic seizures caused by television

- W3C WCAG 2.1, Success Criterion 2.3.1 / 2.3.2 (Three Flashes)

- Ofcom Broadcasting Code §2.12

- Jordan & Vanderheiden, International Guidelines for Photosensitive Epilepsy: Gap Analysis and Recommendations, ACM TACCESS, 2024 (DOI 10.1145/3694790)

- Netflix, Photosensitivity Prevention Best Practice Guideline (BT.1702-3 준거, 애니메이션 타이틀 검사 의무)

- 행정안전부, 「광과민성 발작 예방 종합 가이드북 2026」 — "현재 국내 … 법적 의무 사항은 없습니다"

- EU European Accessibility Act (2025.6.28 적용, EN 301 549) / 미국 ADA Title II → WCAG 2.1 AA (2027.4·2028.4) / 영국 Online Safety Act 2023 섬광 이미지 전송죄 (Zach's Law, 2024.1.31 시행)

D-2. 임상·시각과학

- Noseda R, Kainz V, Jakubowski M, et al. A neural mechanism for exacerbation of headache by light. Nature Neuroscience 2010;13(2):239-245. DOI 10.1038/nn.2475

- Noseda R, Bernstein CA, Nir RR, et al. Migraine photophobia originating in cone-driven retinal pathways. Brain 2016;139(7):1971-1986. DOI 10.1093/brain/aww119 — ※색상별 정확한 악화 비율(%)은 초록에 없고 본문·보도자료 기준이므로 인용 시 원문 재확인 필요

- Zele AJ, Dey A, Adhikari P, Feigl B. Melanopsin hypersensitivity dominates interictal photophobia in migraine. Cephalalgia 2021;41(2):217-226

- Brigo F, Storti M, Nardone R, et al. Transcranial magnetic stimulation of visual cortex in migraine patients: a systematic review with meta-analysis. J Headache Pain 2012;13(5):339-349

- Rogawski MA. Migraine and Epilepsy — Shared Mechanisms within the Family of Episodic Disorders. In: Jasper's Basic Mechanisms of the Epilepsies, 4th ed., 2012

- Haigh SM, Karanovic O, Wilkinson F, Wilkins AJ. Cortical hyperexcitability in migraine and aversion to patterns. Cephalalgia 2012;32(3):236-240

- Karanovic O, et al. Detection and discrimination of flicker contrast in migraine. Cephalalgia 2011;31:723-736

- Evans BJW & Stevenson SJ. The Pattern Glare Test: a review and determination of normative values. Ophthalmic Physiol Opt 2008;28(4):295-309

- Shepherd AJ. Visual Stimuli, Light and Lighting are Common Triggers of Migraine and Headache. J Light & Visual Environment 2010;34(2):94-100

- Parra J, Lopes da Silva FH, Stroink H, Kalitzin S. Is colour modulation an independent factor in human visual photosensitivity? Brain 2007;130(6):1679-1689 — 적↔청 유발률 100%(Z 1.65 @15Hz), 적↔녹 80%, 청↔황 68%

- Fisher RS, Acharya JN, Baumer FM, et al. Visually sensitive seizures: An updated review by the Epilepsy Foundation. Epilepsia 2022;63:739-768

- Kim BK, Chung YK, Kim JM, Lee KS, Chu MK. Prevalence, clinical characteristics and disability of migraine and probable migraine: a nationwide population-based survey in Korea. Cephalalgia 2013;33(13):1106-1116

- 정기영. 「국내 뇌전증의 역학」. Epilia: Epilepsy Communication 2020;2(1):17-20

- Villar-Martinez MD & Goadsby PJ. Dim the Lights: A Narrative Review of Photophobia in Migraine. touchREVIEWS in Neurology 2022;18(1):14-21

- Seidel S, Beisteiner R, Manecke M, et al. Psychophysical evidence for interictal photophobia in migraine. J Headache Pain 2017;18:18

- Hauge AW, Kirchmann M, Olesen J. Trigger factors in migraine with aura. Cephalalgia 2010;30(3):346-353

- Zou et al. Photophobia and Visual Triggers in Vestibular Migraine. Neurology and Therapy 2024. DOI 10.1007/s40120-024-00631-8

- Anbesu EW & Lema AK. Prevalence of computer vision syndrome: a systematic review and meta-analysis. Scientific Reports 2023;13:1801

- Montagni I, Guichard E, Carpenet C, Tzourio C, Kurth T. Screen time exposure and reporting of headaches in young adults. Cephalalgia 2016;36(11):1020-1027

- Miller NJ, Leon FA, Tan J, Irvin L. Flicker: A review of temporal light modulation stimulus, responses, and measures. Lighting Research & Technology 2022

- Yu D, Dong L, Dong W, et al. The Global Burden of Migraine: A 30-Year Trend Review and Future Projections. Pain and Therapy 2025;14(1):297-315

- Penacchio O & Wilkins AJ. Visual discomfort and the spatial distribution of Fourier energy. Vision Research 2015 — 회화·건물·사진에서 불편감 분산의 약 27% 설명

- Wilkins AJ et al. A neurological basis for visual discomfort. Brain 1984 — 불편감은 자극이 투사되는 시각피질 면적에 선형 증가

D-3. 콘텐츠·플랫폼·사례

- South L, Saffo D, Borkin MA. Detecting and Defending Against Seizure-Inducing GIFs in Social Media. CHI 2021. DOI 10.1145/3411764.3445510 — 핵심 근거: 2,000편 중 8.15% 위반

- South L, Yildirim I, Pavel A, Borkin MA. Design considerations for photosensitivity warnings in visual media. ASSETS 2024. DOI 10.1145/3663548.3675643

- South L et al. Barriers to Photosensitive Accessibility in Virtual Reality. CHI 2024. DOI 10.1145/3613904.3642635

- Stroboscopic light effects during EDM festivals and photosensitive epilepsy. BMJ Open 2019;9:e030522

- Zannettou S et al. TikTok and the Art of Personalization. CHI 2024 — 347명 데이터 기부, 중앙값 89.9편/일

- Zhu W et al. AutoShot: A Short Video Dataset and State-of-the-Art Shot Boundary Detection. arXiv:2304.06116, CVPR 2023 Workshop — 평균 샷 2.59초

- Kaya, Kilic, Genc, Kural. Detection and correction of the flashing parts that trigger photosensitive epilepsy in videos. Signal, Image and Video Processing 2025;19:967

- Lei C et al. Blind Video Deflickering by Neural Filtering with a Flawed Atlas. CVPR 2023

- Radford B & Bartholomew R. The Pokémon Panic of 1997. Skeptical Inquirer — 당일 약 618명 이송(통상 인용 685명), Hayashi 1998 기왕력 없는 진성 발작 12명 확인. ※다수 사례가 집단심인성질환이었다는 것이 현재 통설이므로 인용 시 "약 600~700명 이송"으로 표기

- TikTok Newsroom, TikTok introduces photosensitivity feature (2020.11.24 발표, 영국·아일랜드 2021.1 롤아웃) — ※"2022년 도입"은 부정확

- Epilepsy Society(UK) 의회 서면증거 — 2020.5.13부터 48시간 동안 섬광 GIF 200건 이상 공격

- Epilepsy Foundation 형사 고발 성명 (2019.12.16)

- Epilepsy Action, Photosensitive epilepsy and online content — O2 Priority 광고(2024.4) Harding 통과에도 자진 철회 사례

D-4. 국내 이용 통계

- 한국콘텐츠진흥원, 「2025 콘텐츠 이용행태 조사」 (국가승인통계, 10세 이상 6,554명 대면면접)

- 나스미디어, 「2025 NPR」 (2025.1.13~15, 만15~69세 2,000명) / 「2026 NPR」 (2,000명)

- CJ메조미디어, 「2025 타겟 분석 리포트」 (2025.4.29, 만15~59세 1,000명)

- 오픈서베이, 「소셜미디어 트렌드 리포트 2025」 (2025.9.3~9, 만15~59세 3,000명) / 「소셜미디어·검색포털 트렌드 리포트 2023」 (1,559명)

- 컨슈머인사이트 (2025.8.14 발표, 14세 이상 3,151명)

- 한국언론진흥재단, 「2025 10대 청소년 미디어 이용 조사」

- 와이즈앱·리테일·굿즈, 「2025 모바일 앱 총결산」

D-5. 본 프로젝트 자체 실측 (재현 가능)

- 27클립 전수 검증 (FFV1 무손실 기준): 통과 27 / 실패 0 / 악화 0

- 실사 seg6: 원본 6.21초 위반 → 0.00초 PASS, 선명도 101.8%

- 잔상 지표 ghost3: psefield 0.018 (대조군 눈금 — 복사본 −0.005, 순수게인장 0.007, (현재+직전)/2 0.500, 직전프레임 1.005)

- 인코딩 후 재판정: slow/crf14, medium/crf16, veryfast/crf18 3개 프리셋 모두 0.00초 PASS

- 인코딩에 따른 판정 흔들림: 동일 화소가 preset/crf에 따라 2.42~8.96초로 변동

- 처리 속도: 검출 프레임당 11.3ms(해상도 무관), 1080p 전체 파이프라인 298.6ms(0.14× 실시간), 병목은 연산이 아니라 메모리 대역폭(≈370MB/프레임)

- 이진 지표의 정보 손실: 화소 델타를 1.00 → 0.13으로 8배 줄였으나 위반초는 14.03 → 13.90 (개선 0.9%)

- 연속 지표 시제품: 정지 줄무늬 1.084 / 이동 줄무늬 1.402 vs 실사 0.187 — BT.1702가 전부 0.00 PASS로 처리하는 구간을 한 자릿수 차이로 분리

부록 E. 프로젝트명 후보 비교

기존 제목 "광과민성 발작 방지 필터"는 대상을 발작 환자로 한정해 읽히고, "방지"라는 단어가 의료적 효능 주장으로 오해될 수 있다(부록 4-③ 윤리 항목 참조). 대상을 편두통·시각 과민까지 넓히고 숏폼을 명시하는 방향으로 후보를 정리했다.

| 후보 | 전문 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ SoftReel | SoftReel — 숏폼 광자극 완화 필터 | Reels/Shorts를 동시에 연상시키고 "Soft"가 차단이 아닌 완화라는 방식을 정확히 담는다. 발음·기억이 쉽고 영문 발표에도 그대로 쓰인다 | 브랜드 이름이라 기술 내용이 즉시 보이지 않아 부제가 필요하다 |
| FlickerGuard | FlickerGuard — 숏폼 빛 자극 자동 보정 | 무엇을 막는지가 이름에 그대로 있다. 기술 청중에게 즉시 전달 | "Guard"가 차단 뉘앙스라 우리의 복원 방식과 어긋난다 |
| 눈부심 없는 숏폼 | 눈부심 없는 숏폼 — 광자극 완화 인코딩 필터 | 한국어 심사에서 공감대가 가장 빠르다 | "눈부심(glare)"은 임상적으로 다른 개념이라 부정확하다 |
| LUMEN | LUMEN — 숏폼 광자극 완화 인코딩 필터 | 격조 있고 조명·빛 도메인을 정확히 지시 | 조명 단위명과 충돌하고 검색에서 묻힌다 |
| 광과민 필터 (기존) | 광과민성 발작 방지 필터 | 프로젝트 연속성이 명확 | 대상이 발작 환자로 좁게 읽히고, "방지"가 의료 효능 주장으로 오해될 소지 |

권고 — 본문에는 SoftReel — 숏폼 광자극 완화 필터를 기재했다. 발표에서는 "광과민성 발작뿐 아니라 편두통까지"라는 확장을 한 줄로 붙이면 기존 프로젝트와의 연속성도 함께 전달된다. 팀 논의 후 다른 후보로 교체할 경우 §1의 프로젝트명 칸만 바꾸면 된다.